Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista

Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL Piratininga

Companhia Jaguari de Energia – CPFL Santa Cruz

RGE Sul Distribuidora de Energia – CPFL RGE

CPFL Transmissão – CPFL Transmissão

Agência Nacional de Energia Elétrica

PD&I – Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Logo do Parceiro

(Nome da Instituição)

TÍTULO DO PROJETO

CAMPINAS, SP

MÊS DE ANO

Formulário de Projeto de PD&I

Título: (Colocar o nome do projeto)

Código na ANEEL: XXXX-YYYY/ZZZZ (Preenchimento CPFL)

Gerente do Projeto: (Colocar o nome do gerente do projeto – colaborador CPFL) (Preenchimento CPFL)

Coordenador da Equipe de Desenvolvimento: (Colocar o nome do coordenador da equipe de parceiros – apenas 1 nome, o que constará como coordenador no formulário XML)

Proponente: (Colocar o nome da empresa CPFL proponente) (Preenchimento CPFL)

Cooperados: (Colocar o nome das empresas CPFL cooperadas) (Preenchimento CPFL)

Parceiros: (Colocar o nome das instituições parceiras)

Segmento do projeto: Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica

Tema de Pesquisa: inserir tema da pesquisa segundo categorias de P&D da Agência Internacional de Energia

Tema Estratégico: ST X – Nome (Insira o número e nome do tema caso o projeto se encaixe em um dos temas estratégicos definidos no PROPDI)

Palavras-chave: até 5

TRL Inicial: Informe o TRL inicial do produto do projeto.

TRL Final: Defina o TRL a ser atingido segundo o desenvolvimento do projeto proposto.

Duração do projeto: N meses

Custo Total: R$ XX.XXX.XXX,XX, sendo R$ XX.XXX.XXX,XX referente ao(s) parceiro(s), R$ XX.XXX.XXX,XX referente a custos internos CPFL e R$ XX.XXX.XXX,XX de contrapartida.

RESUMO EXECUTIVO

Apresente o projeto de forma clara e concisa (até 4.000 caracteres – cerca de 1 página),
de modo a fornecer uma visão geral do escopo, incluindo pontos, tais como:

- Declaração do problema que o projeto pretende resolver, com correspondente quantificação do seu impacto no cenário “as is”;

- Descreva a solução, seu conceito, incluindo a metodologia a ser desenvolvida ou aplicada, e como ela atenderá ao desafio apresentado;

- Descreva os objetivos do projeto, bem como os benefícios e resultados esperados;

- Qual a potencial aplicação da solução? Há potencial de mercado? Como ela pode contribuir para a sociedade (seja em termos de objetivos sustentáveis, solução de problemas, ou contribuições técnico-científicas)?

- Pontue os milestones e entregas principais do projeto, destacando os desafios a serem superados;

- Apresenta uma estimava do retorno financeiro esperado da solução, descrevendo sinteticamente as premissas consideradas.

Para redação, considere as instruções:

- Use uma linguagem clara e concisa;

- Evite jargões e termos técnicos;

- Reveja o resumo executivo cuidadosamente antes de enviá-lo e certifique-se que todos os pontos acima mencionados foram incluídos no resumo.

ÍNDICE

1.	IDENTIFICAÇÃO DOS PARCEIROS	6

1.1. Parceiro A	6

1.1.1.	Função no projeto	6

1.1.2.	Equipe parceira	7

1.1.3.	Equipe interna	7

2.	IMPACTADOS	7

2.1. Stakeholders	7

2.2. Áreas impactadas internas	7

2.3. Entidades impactadas externas	7

3.	MOTIVAÇÃO	7

4.	OBJETIVOS	7

5.	PRODUTO	8

5.1. Nível de Maturidade tecnológica do produto - TRL	8

5.2. Elementos de tecnologia críticos - ETC	8

5.3. Avaliação de maturidade tecnológica – AMT	9

5.4. Testes de avaliação do produto	9

5.5. Licenças ou atendimento a agências reguladoras	9

5.6. Análise de saúde, segurança e impacto ambiental	9

6.	AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E DE MERCADO	10

6.1. Cenário externo e oportunidades técnico-científicas	10

6.2. Diferencial de mercado do produto e contribuições técnico-científicas	10

6.3. Patenteabilidade	11

6.3.1.	Propriedade intelectual	11

6.3.2.	Projeção de mercado	12

6.3.3.	Fluxo de caixa projetado a partir da venda/licenciamento do produto	13

7.	INDICADORES DE RESULTADOS	13

7.1. Fluxo de caixa projetado a partir dos ganhos de eficiência com o uso do projeto	13

7.2. Contribuições e impactos socioambientais	14

7.3. Contribuições e impactos econômicos	14

7.4. Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE)	15

8.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS	15

8.1. Estrutura Analítica do Projeto	15

8.2. Checkpoints de evolução do projeto e MVPs	15

8.3. Cronograma	16

8.4. Descrição das etapas	17

8.5. Estratégia de aquisições	17

8.6. Pós projeto (sustentação, O&M)	17

9.	RISCOS	18

10.	ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	19

11.	DETALHAMENTO FINANCEIRO	20

11.1. Recursos empregados e justificativas	20

Recursos Humanos	20

Serviços de Terceiros	20

Materiais de Consumo	21

Materiais Permanentes e Equipamentos	21

Viagens e Diárias	21

Outros	21

Startups	21

11.2. Contrapartida	22

12.	BIBLIOGRAFIA	22

ANEXO I – Equipe de projeto	23

ANEXO II – Busca de Anterioridade	24

ANEXO III – Matriz RACI	25

ANEXO IV – Demais documentos	26

# IDENTIFICAÇÃO DOS PARCEIROS

| RAZÃO SOCIAL | FUNÇÃO NO PROJETO | CNPJ | UF |
| --- | --- | --- | --- |

## Parceiro A

Nessa seção, espera-se uma descrição dos parceiros e suas competências de modo geral.

- Produtos e serviços: Quais são os produtos e serviços da empresa?

- Clientes: Quem são os clientes da empresa? Qual o market share na área de atuação?

- Parceiros: A empresa desenvolve parcerias com outras empresas e/ou universidades (nacionais e internacionais)? Participa de hubs de inovação?

- Histórico no desenvolvimento de novos produtos: A empresa tem experiência no desenvolvimento de novos produtos e posterior comercialização? Quais são seus cases de sucessos? Quantas patentes já foram depositadas?

  - Em caso de instituições de pesquisa, apresente projetos internalizados por outras empresas e colaborações comerciais

- Infraestrutura para desenvolver novos produtos: A empresa tem os recursos necessários para desenvolver a solução? É necessário aprimoramento de infraestrutura ou contratação de serviços terceiros?

- Histórico na comercialização de produtos: A empresa tem experiência na comercialização de produtos? Ela já possui produtos no mercado? A comercialização dos seus produtos é feita de forma direta ou através de licenciamentos e parcerias?

  - Em caso de instituições de pesquisa, cite projetos internalizados por outras empresas e colaborações comerciais

Inserir o site institucional do parceiro, se houver.

### Função no projeto

Descrição de cada uma das instituições envolvidas no projeto.

Função específica no projeto: Descrever qual escopo ou atividades o parceiro será responsável por executar dentro do projeto.

Experiência no tema do projeto proposto: (Máximo de 1.000 caracteres): apresentar os trabalhos e produtos mais relevantes já realizados pela instituição no tema do projeto.

### Equipe parceira

Apresente o líder de cada empresa, bem como os líderes de cada frente, se houver, (incluir, também, CV Lattes e LinkedIn do líder) e descrever sua experiência de forma geral e no tema proposto. A descrição detalhada da equipe completa será feita no ANEXO I – Equipe de projeto.

### Equipe interna

Apresentar estrutura interna (CPFL) necessária para execução do projeto, considerando time de Inovação e áreas de negócio. Listar as áreas de negócio, expertise dos profissionais, cargos, etc. Note que estas informações são mapeadas no preenchimento do plano de projeto.

# IMPACTADOS

## Stakeholders

Realizar um mapeamento dos stakeholders do projeto. Note que estas informações são mapeadas no preenchimento do plano de projeto.

## Áreas impactadas internas

Mapeie e descreva áreas internas à CPFL que podem ser impactadas ou impactar o projeto.

## Entidades impactadas externas

Mapeie e descreva as organizações “pessoas, agências, setores etc.” em diferentes esferas que podem ser impactadas ou impactar o projeto.

# MOTIVAÇÃO

Descreva e quantifique o cenário atual e o desafio que o projeto se propõe a solucionar.

# OBJETIVOS

Descrever qual os principais objetivos do projeto, o que se espera desenvolver e como ele atende as respectivas motivações (tendência, necessidade ou problema).

# PRODUTO

Descreva o principal produto do projeto (ex.: metodologia, sistema, plataforma, dispositivo), detalhando o que esperar de maneira tangível ao final do projeto.

- Objetivo: O que o produto pretende fazer? Quais são os problemas que ele resolverá? Quais são os benefícios que ele oferecerá aos usuários?

- Público-alvo: Quem vai usar o produto? Quais são suas necessidades e desejos?

- Características: Quais são as características e funcionalidades do produto? Como ele vai se comparar aos produtos concorrentes?

- Preço: Quanto vai custar o produto? Ele é acessível para o público-alvo?

Os requisitos associados ao produto proposto podem ser descritos em arquivo a parte compondo o ANEXO III – Demais documentos.

## Nível de Maturidade tecnológica do produto - TRL

Descreva o TRL do produto: qual a classificação TRL do produto no início do projeto? O que se quer alcançar com o projeto em termos de maturidade tecnológica? Justificar elencando estágios do projeto em que ocorram a evolução do TRL.

Caso o projeto tenha mais de um produto, descrever separadamente o TRL de cada um.

O embasamento detalhado dessa avaliação deve compor um anexo, conforme ANEXO IV – Demais documentos e pode se basear, por exemplo, na calculadora de maturidade tecnológica do MCTI.

## Elementos de tecnologia críticos - ETC

Estruturar uma EAP de Produto identificando o nível de TRL dos principais componentes, assim como, identificando e descrevendo os Elementos de Tecnologia Crítico da solução.

É definido como Elemento de Tecnologia Crítico (ETC) uma nova tecnologia ou aplicação inovadora de tecnologia da qual um produto depende para atingir um desenvolvimento bem-sucedido ou superar os limiares de aceitação para o atendimento de seus requerimentos operacionais. No âmbito das atividades de desenvolvimento de produtos, é importante identificar todos os ETCs dos quais o produto depende para atingir os requerimentos e funcionalidades exigidos para a sua aplicação. Cada ETC identificado deverá ser objeto de uma Avaliação de Maturidade Tecnológica (AMT), e uma vez aferidos os respectivos TRLs, o menor valor de maturidade identificado irá definir o nível de maturidade geral para todo o projeto ou ação (TRL do projeto ou ação). Falhas na identificação dos ETCs podem resultar na inefetividade das AMTs, aumentando o nível de incerteza das ações e projetos e potencializando o desperdício de tempo, recursos, mal uso de instalações, e em casos extremos, em riscos para o patrimônio e a vida dos colaboradores e do público. Ferramentas comumente utilizadas para identificação de ETCs incluem a análise da Estrutura Analítica do Projeto (WBS – Work Breakdown Structure) e análise dos Diagramas de Fluxo de Sistema (System Flow Diagrams), as quais permitem identificar os elementos candidatos a ETC por meio das dependências entre os pacotes de trabalho do projeto ou pela interconexão física entre os componentes do produto. É prudente executar a identificação dos ETCs em várias etapas, elencando inicialmente com cautela todos os possíveis candidatos a ETC, e atualizar a listagem durante o desenvolvimento conforme as lacunas de conhecimento sobre os elementos candidatos são superadas com a aquisição de dados e de experiência auferidos pelas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uma boa atividade de identificação impede que elementos críticos sejam desprezados e evita que recursos e esforços sejam direcionados para elementos que, embora importantes, não são realmente críticos, drenando a atenção para os elementos que mais necessitam de maturação e desenvolvimento.

## Avaliação de maturidade tecnológica – AMT

Descreva a AMT, que é uma avaliação de até que ponto o desenvolvimento tecnológico avançou com base em evidências documentadas. Não é um exercício de aprovação/reprovação e não se destina a fornecer um julgamento de valor dos desenvolvedores ou do programa de PDI. É um processo de revisão para demonstrar que os ETCs apontados na concepção de um produto funcionam como pretendido. Essa avaliação deve ser feita para cada elemento crítico identificado acima, e atualizada periodicamente na execução do projeto.

## Testes de avaliação do produto

Listar os tipos de teste (categorias) a serem aplicados no produto, conforme Ficha Inicial de Planejamento de Teste. Exemplo, analítico, funcionais, usabilidade e ergonomia, ambientais...ou em caso de Software e aplicativos, Teste Unitário, de sistema, de integração, entre outros.

## Licenças ou atendimento a agências reguladoras

Conforme Ficha Inicial de Planejamento de Testes, avaliar as licenças aplicáveis para implantação/execução do projeto assim como o atendimento aos requisitos específicos para o desenvolvimento do projeto que se relacionem, não somente, às agencias reguladores como, ANEEL, ONS, ANATEL, IBAMA, CETESB, ABNT, Órgãos municipais, estaduais etc.

## Análise de saúde, segurança e impacto ambiental

Avaliar se há riscos e impactos relacionados à saúde, segurança ou impacto ambiental ao longo das atividades (trabalho em altura, em área classificadas ou uso de possíveis poluentes/descartáveis) e apontar as medidas para mitigar esses riscos.

# AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E DE MERCADO

Nessa seção, espera-se uma visão geral do mercado e do cenário atual. Isso ajudará o leitor da proposta a entender a necessidade do produto, seu potencial mercado e os desafios a serem superados em seu desenvolvimento.

## Cenário externo e oportunidades técnico-científicas

Para a descrição do cenário e das oportunidades, devem ser considerados, minimamente:
(i) patentes e registros de software já depositados em temas correlatos; (ii) quais produtos existentes no mercado podem ser considerados para sanar o desafio proposto e em que eles se baseiam; (iii) produções científicas já publicadas no tema, seus resultados e grau de maturidade; e (iv) as principais tendências mercadológicas e científicas em voga.

Nesta seção, esse levantamento deverá ser apresentado de forma clara, direta e sintética. Por sua vez, no ANEXO II – Busca de anterioridade, abre-se espaço para o aprofundamento em forma completa. Uma vez realizado o levantamento de mercado e científico, a descrição do cenário e das oportunidades deve apresentar:

- Considerando os produtos de mercado, o que ainda deve ser melhorado? Os produtos desenvolvidos atendem ao todo do problema e dores descritas? Por quê?

- Para implementar as melhorias propostas/desenvolver o novo produto, ainda é necessário vencer algum desafio técnico-científico ou a base teórica já está bem estabelecida?

- Em termos de pesquisa, há um gap científico? Quais questões ainda não foram respondidas na área e quais desafios têm de ser superados?

  - Tendências atuais: Quais são as tendências atuais na área de pesquisa? Como os resultados da pesquisa se beneficiarão dessas tendências?

  - Tendências do mercado: Quais são as tendências do mercado? Como o produto se beneficiará dessas tendências?

- Há incertezas regulatórias que precisam ser desenvolvidas ou que possam impactar o desenvolvimento do produto? Ainda é necessário sedimentar as bases para um novo cenário regulatório?

## Diferencial de mercado do produto e contribuições técnico-científicas

Considerando o cenário descrito, explicite como o produto se diferencia no mercado, melhor atende às dores e desafios elencados e supera gaps técnico-científicos. Para tanto, explicite, minimamente, os pontos abaixo:

- Como o produto atende a desafios ainda não contemplados pelas soluções de mercado?

- Em que aspectos o produto se destaca dos concorrentes? Quais são os benefícios exclusivos que ele oferece (considere eficiência e desempenho, vida útil, facilidade de uso, conveniência e usabilidade do produto)?

- Que métricas específicas podem utilizadas para avaliar a eficácia do diferencial do produto?

- Ele incorpora características e/ou tecnologias exclusivas?

- Em termos tecnológico-científicos, quais questões não respondidas e lacunas da literatura o projeto se propõe a responder?

- Quais possíveis insights (teóricos ou práticos), perspectivas ou soluções podem advir do desenvolvimento da pesquisa?

- Como a abordagem proposta difere ou melhora as abordagens anteriores (considere métodos experimentais, análises estatísticas, modelos teóricos, estudos de caso)?

- Ao longo do projeto, utilize o estado da arte definido para apresentar os resultados obtidos da pesquisa, destacando as principais diferenças, avanços ou novas descobertas (quando possível use métricas quantitativas como aumento percentual na eficiência, redução de erros, economia de custos, aumento da precisão).

## Patenteabilidade

### Propriedade intelectual

Avaliar a propriedade intelectual, verificando o tipo de registro de propriedade, o percentual de divisão entre proponente, cooperadas e parceiras, com a devida justificativa, conforme as seguintes definições do INPI:

a) Patente de Invenção: avanços do conhecimento técnico que combinem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;

b) Patente de Modelo de Utilidade: objeto de uso prático, susceptível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;

c) Registro de Software: direito de propriedade sobre software;

d) Registro de Desenho Industrial: direito de propriedade sobre desenho industrial.

A justificativa quanto ao percentual de divisão da propriedade intelectual deverá ser pautada na mensuração dos esforços, financeiros e intelectuais, já empreendidos previamente pela empresa parceira e os esforços que serão empreendidos ao longo projeto pela parceira e pela CPFL. Também deverão ser considerados os interesses comerciais de exploração da patente em questão. Vale ressaltar que a divisão poderá ser renegociada no decorrer do projeto, mas será baseada no aqui explicitado.

[ATENÇÃO]: A submissão de artigos pode comprometer a originalidade da patente. Desta forma, a data de submissão do pedido deve ser definida de forma a permitir a posterior publicação de artigos e demais resultados da pesquisa.

| Tema/Linha de Pesquisa | Patente ou Registro de Software | Período previsto para depósito |
| --- | --- | --- |

### Projeção de mercado

Além da linha pretendida, deve ser realizado um estudo sobre o potencial retorno financeiro da patente, a partir de uma análise detalhada dos diversos fatores que podem influenciar o potencial da patente de gerar receitas, como:

Aplicação

- Qual a aplicação industrial pretendida? A invenção tem aplicação prática? É capaz de ser fabricada ou utilizada de alguma forma na indústria?

- Qual o potencial de uso e comercialização? É pretendida comercialização direta? Pretende-se licenciar a tecnologia para terceiros? Vender os direitos da patente? Quais canais de venda prioritários?

- Em caso de licenciamento, quem são os potenciais parceiros?

Mercado Potencial

- Quem são os potenciais clientes da solução? Qual o tamanho e o potencial do mercado para o produto ou tecnologia protegida pela patente?

- Quais são os mercados, setor e indústrias potencialmente afetados?

- Quais são os potenciais concorrentes da solução? Qual o market share de soluções concorrentes já disponíveis no mercado?

- Como a inovação pretendida se diferencia e cria vantagens competitivas? Há barreiras à entrada para concorrentes?

- Apresente a matriz SWOT do produto

Avaliação financeira

- Qual o valor de mercado pretendido para a solução? Quanto se poderia cobrar pelos produtos ou serviços baseados na patente (considerar preços atuais no mercado,
a percepção de valor do produto e a elasticidade da demanda)?

- Quais são os custos de produção, distribuição e marketing associados ao produto ou tecnologia patenteada?

- Qual a projeção de vendas pretendida em um horizonte de 10 anos? Apresente cenários otimistas, realistas e cautelosos;

- Em quanto tempo se pretende recuperar o investimento inicial em desenvolvimento, pesquisa e obtenção da patente?

- Qual a potencial margem de lucro?

- Elenque os riscos associados ao mercado, tecnologia, mudanças regulatórias e outros fatores que possam impactar negativamente o potencial retorno financeiro; e

- Estime o potencial de retorno sobre o investimento.

- Avalie todas as possíveis fontes de receita (licença/royalties, venda, aluguel, SaaS etc.)

### Fluxo de caixa projetado a partir da venda/licenciamento do produto

Descritas as premissas e condições, apresente uma análise de fluxo de caixa para modelar os fluxos de receita e despesa ao longo do tempo, considerando taxas de desconto para avaliar o valor presente líquido (VPL) do investimento, considerando somente a venda/licenciamento do produto.

# INDICADORES DE RESULTADOS

Os indicadores de resultados devem ser definidos no início do projeto com base em objetivos específicos e no processo atual que ele se propõe a melhorar. Assim, para sua definição é essencial a compreensão e quantificação do cenário “as is” e do desafio a ser solucionado pela inovação proposta. Os indicadores serão acompanhados ao longo de todo o progresso do projeto, com report trimestral mínimo, para avaliar o desempenho da solução e identificar potenciais problemas.

Para definição dos indicadores:

- Considerando o cenário “as is”, calcule o valor base dos indicadores. Este será o ponto de partida para avaliação do impacto da solução;

- Estes indicadores conseguem descrever de forma clara e objetiva o problema e o cenário em que o projeto está inserido?

- Os indicadores são capazes de traduzir de forma clara e objetiva o impacto do projeto?

- Qual a meta de melhoria estabelecida? Quais as premissas consideradas para estipulação desta meta?

- Qual período mínimo de observação para cálculo dos indicadores?

- Os dados para cálculo dos indicadores são facilmente obtidos e monitorados?

- Os indicadores devem ser monitorados continuamente e, caso necessário, ajustados conforme evolução do projeto; e

- Os indicadores devem dar suporte à decisão de internalização do projeto e ao acompanhamento de seu potencial retorno financeiro.

## Fluxo de caixa projetado a partir dos ganhos de eficiência com o uso do projeto

Apresentadas as premissas, apresente o retorno financeiro estimado, considerando o uso do produto pela área fim, considerando custo evitado e ganho de eficiência operacional.

## Contribuições e impactos socioambientais

Os impactos socioambientais devem ser avaliados com base nos resultados do projeto de P&D em termos de benefícios e/ou prejuízos ao meio ambiente e à sociedade, por meio do controle dos impactos negativos e aumento dos impactos positivos. Avaliar a possibilidade de indicadores mensuráveis para este item.

- Riscos e impactos ambientais, considerando o meio físico, biológico e ecossistemas naturais: análise da vulnerabilidade, sensibilidade e mitigação sobre os fatores naturais envolvidos, como o subsolo, o solo, as águas, o ar e o clima, bem como sobre a fauna e a flora;

- Riscos e impactos sociais, considerando saúde, segurança e o bem-estar da população e medidas de proteção: impactos na segurança ou qualidade de vida da comunidade e comprometimentos sobre o patrimônio cultural;

## Contribuições e impactos econômicos

Impactos socioeconômicos: desenvolvimento de novas atividades socioeconômicas e geração de renda e/ou emprego. Avaliar também o impacto econômico direto do projeto/produto de acordo com os seguintes parâmetros:

- Produtividade: a melhoria pode ser decorrência de mudanças nos processos operacionais ou administrativos da empresa, reduzindo custos de mão-de-obra, materiais, insumos e/ou tempo de execução das atividades;

- Qualidade do Fornecimento: a melhoria nos serviços prestados pode ser avaliada pela melhoria dos índices de satisfação e de qualidade da energia fornecida;

- Gestão de Ativos: os ganhos econômicos podem ser decorrentes da redução ou da postergação de investimentos na expansão ou manutenção do sistema elétrico, bem como da redução de perdas não técnicas e comerciais, e do índice de furto de equipamentos ou materiais;

- Mercado da Empresa: um projeto pode impactar o mercado de energia da empresa e de outras empresas do setor, de forma a reduzir o custo da energia gerada ou adquirida, e/ou os erros de previsão do mercado futuro de energia elétrica;

- Eficiência Energética: ganhos econômicos decorrentes da melhoria da eficiência energética na oferta de energia (geração, transmissão e distribuição) ou no uso final. No lado da oferta, pode ser decorrência de aumento na eficiência do sistema de geração, transmissão e/ou distribuição de energia. Do lado da demanda, pode ser decorrência de aumento na eficiência dos equipamentos de uso final, ao economizar de energia (kWh) ou reduzir demanda no horário de ponta do sistema (kW);

- Outros: podem ser apresentados outros parâmetros que a empresa julgue convenientes, desde que identificados os respectivos benefícios econômicos).

Avaliar a possibilidade de indicadores mensuráveis para este item.

## Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE)

Dadas as premissas para os indicadores de impacto econômicos descritos, apresente o retorno financeiro do projeto através de indicadores como VPL – Valor Presente Líquido, TIR - Taxa de Retorno Interna e Payback, considerando um cenário de aplicação interno à CPFL que reflita o potencial de abrangência da solução (números de usuários, ativos, trechos de rede etc.) e as despesas envolvidas (operacionais, manutenção, depreciação, entre outros).

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS

Descrever a maneira como cada uma das ações/atividades será executada, tendo em vista o alcance dos objetivos específicos e a obtenção dos produtos esperados. Indica-se o público-alvo e a quem as ações se direcionam, além das etapas/fases do processo, métodos e técnicas a serem utilizadas, incluindo local, duração e período de realização.

Ao montar o cronograma, deve-se ter em mente o desenvolvimento de mínimo produto viável, que é a versão mais básica do produto que pode ser entregue aos clientes. O MVP é usado para validar a ideia do produto e obter feedback dos clientes, assim como entregas parciais durante o projeto. Também deve-se detalhar como e quando serão avaliados os indicadores da seção anterior.

## Estrutura Analítica do Projeto

Inserir a EAP conforme elaborado na documentação do plano de projeto.

## Checkpoints de evolução do projeto e MVPs

Elenque os produtos e entregas que devem ser considerados para avalição da evolução e desempenho parcial do projeto. É necessária uma correção de rota/alteração do produto pretendido? Quais critérios e entregas serão considerados para go/no go para as próximas etapas? Correlacione os checkpoints de projeto com os indicadores de resultado (seção 7), bem como a evolução do TRL do projeto (seção 5.1). Definir o caminho crítico do desenvolvimento.

## Cronograma

Inserir o cronograma de etapas, conforme tabela exemplo abaixo.

| nº e nome da etapa | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 Nome da atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Descrição das etapas

Descrever o que será executado em cada etapa do cronograma, com o objetivo de alcançar o produto citado. Indicar também se há interdependência com outras etapas. Nessa seção deve-se detalhar as atividades a serem realizadas e os resultados esperados ao longo da execução das etapas.

Ex:

Etapa 1 – Nome da atividade

Descrição: Inserir texto descrevendo em detalhes o que será executado nesta etapa...... Incluir metodologia de execução da etapa, mostrando como atingiremos, desenvolveremos o produto esperado.

Produtos esperados: Qual será o produto desta etapa, se é um relatório, descrever o conteúdo, se for um produto, descrever o produto e os resultados esperados etc.

Depende das etapas:

Pré-requisito das etapas:

Responsável: (alocar apenas um parceiro responsável por etapa)

Mês do Projeto: De 01 a 02

*Criar etapas para: (i) elaboração do plano de testes, execução de testes em ambientes de validação da solução/produto, acompanhamento dos resultados, detalhamento de custos do pós-projeto e entre outras que se aplicarem ao projeto em questão.

## Estratégia de aquisições

Descrever os itens principais que serão aquisitados dentro do escopo do projeto, tais como: equipamentos principais, implementações, logística, operação e serviços. Informar o cronograma de compras, possíveis fornecedores e estimativa de custo. (trazer a informação da aba MSO da planilha financeira).

## Pós projeto (sustentação, O&M)

Desenvolver um plano inicial de sustentação do produto após a conclusão do projeto, estimar se haverá custos de manutenção, garantia, sustentação, cloud. Informar a área responsável pelo acompanhamento, uso e orçamento.

# RISCOS

Descreva os riscos do projeto de forma clara e abrangente de modo a garantir que todas as partes interessadas tenham uma compreensão completa dos desafios potenciais que podem surgir durante a sua execução.

- Identifique os possíveis riscos que podem afetar o projeto, detalhando as possíveis causas e possíveis impactos no projeto e nas partes interessadas;

- Avalie a possibilidade de cada risco ocorrer e o impacto que teria no projeto;

- Descreva as ações que podem ser tomadas para mitigar ou prevenir cada risco. Isso pode incluir planos de contingência, ações preventivas, alocação de recursos extras etc.;

- Estabeleça um plano para monitorar os riscos ao longo do projeto. Defina marcos ou indicadores-chave que sinalizem quando um risco está se aproximando de se tornar realidade. Descreva as ações a serem tomadas caso um risco se materialize e como a equipe deve se adaptar.

A planilha de gerenciamento de risco e a matriz de risco do projeto devem compor o ANEXO III – Demais documentos.

# ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| Entrega | Quantidade | Detalhamento |
| --- | --- | --- |
| Audiovisual | Quantas peças audiovisuais o projeto irá produzir e qual a periodicidade | Sinalize meses indicados para publicação e tema |
| Eventos previstos | Quantos? | Tema – Interno/Externo – Ano |
| Alinhamento ODS | Quais ODS são atendidas pelo desenvolvimento do projeto | Aborde como se verifica tal alinhamento |
| Tema estratégico | Sim/não | Cite o tema considerando classificação ANEEL e IEA |
| Propriedade Intelectual | Sim/não | 5.3.1 Propriedade intelectual |
| Capacitação profissional | Quantas? | ME – tema da dissertação DO – tema da tese |
| Produção técnico cientifica | 1 – Congresso (provável ano) 2 – Periódico Qualis (provável ano) | 1 – Tema 2 – Tema |
| TRL final pretendido | TRL 7 | 4.1 Maturidade tecnológica do |
| Há startups envolvidas no projeto? | 1 – Razão social da startup A 2 – Razão social da startup B | 1 – Montante R$ destinado a startup A 2 – Montante R$ destinado a startup B |
| Contrapartida | Montante financeiro de contrapartida | 10.2 Contrapartida |
| Investimento N/NE/CO | Montante financeiro destinado a parceiros alocados no N/NE/CO | 10.1 Recursos empregados e justificativas |

# DETALHAMENTO FINANCEIRO

## Recursos empregados e justificativas

Incluir o quadro geral de custos do projeto.

| Rubricas | CPFL | Parceiro 1 | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH | 67.200,00 | 86.400,00 | 153.600,00 | 92% |
| MC | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1% |
| MP | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 4% |
| OU | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| ST | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| VD | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| TOTAL | 76.700,00 | 89.900,00 | 166.600,00 | 100% |

Inserir custos estimados, por rubrica (Recursos Humanos, Serviços de Terceiros, Materiais de Consumo, Materiais Permanentes e Equipamentos, Viagens e Diárias e Outros), o mais detalhado possível.

### Recursos Humanos

Apresentar o custo do homem-hora por perfil e titulação no projeto, destacando o total de horas dedicadas pela equipe de projeto, por categoria.

| Perfil | Titulação | Valor R$/HH | Total de horas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador | TE / SU / ES / ME / DO |  |  |  |
| Pesquisador Sr. |  |  |  |  |
| Pesquisador Pl. |  |  |  |  |
| Pesquisado Jr. |  |  |  |  |
| Desenvolvedor fullstack |  |  |  |  |
| Desenvolvedor frontend |  |  |  |  |
| Desenvolvedor backend |  |  |  |  |
| Cientista de dados |  |  |  |  |
| Product owner |  |  |  |  |
| Scrum master |  |  |  |  |
| Assistente administrativo |  |  |  |  |

### Serviços de Terceiros

| Item | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Materiais de Consumo

| Item | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Materiais Permanentes e Equipamentos

| Item | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Viagens e Diárias

| Item | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Outros

| Item | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Startups

Todas as despesas realizadas ou contratadas com startups, incluindo as indicadas nas demais categorias. Também são classificadas despesas com aceleração e escalabilidade de startups, de execução do projeto ou programa, ou chamada e serviços de mapeamento e acesso a base de dados. As despesas com startups devem ser detalhadas quanto a sua especificação e utilização.

| Item | Rubrica | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

## Contrapartida

Uma contrapartida é uma contribuição em dinheiro, bens ou serviços que são fornecidos por parceiros do projeto para complementar os recursos financeiros ou outros recursos fornecidos pelo financiador. As contrapartidas podem ser usadas para ajudar a reduzir o custo total e aumentar o impacto do projeto, bem como contribuem para os Resultados-Chaves do PEQuI ANEEL. Além disso, as contrapartidas podem ajudar a demonstrar o compromisso dos parceiros com o projeto. Ao fornecer uma contrapartida, os parceiros do projeto estão mostrando que acreditam no projeto e que estão comprometidos em vê-lo ser bem-sucedido. Isso pode ajudar a construir confiança e relacionamento entre o financiador e os parceiros.

Nessa seção, deve-se descrever em detalhes a contrapartida que será oferecida, podendo envolver:

- Dinheiro

- Serviços

- Tempo

- Materiais e equipamentos

Em caso de itens não financeiros, deve-se fazer a correspondência para um valor em reais.

# BIBLIOGRAFIA

Liste a bibliografia referenciada ao longo do texto.

# ANEXO I – Equipe de projeto

Nesta seção, apresente o detalhamento da equipe do projeto.

| Nome | Função | Titulação | HH (R$) | Total de Horas | LinkedIn | CV Lattes (Data de Atualização) | Instituição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Coordenador / Pesquisador / Auxiliar Adm. / Auxiliar Téc. | Doutor / Mestre / Superior / Técnico | XXX,XX | X.XXX | Link reduzido | Link (MM/ANO) | Parceiro |

Pesquisador 1 (Função) – (Breve descrição da titulação e experiência profissional de cada pesquisador, mencionando a função desempenhada por cada um no projeto, com atenção especial ao Coordenador da equipe – máximo de 1.000 caracteres).

Pesquisador 2 (Função) – (Breve descrição da titulação e experiência profissional de cada pesquisador, mencionando a função desempenhada por cada um no projeto, com atenção especial ao Coordenador da equipe – máximo de 1.000 caracteres).

# ANEXO II – Busca de Anterioridade

Relatar a busca de anterioridade detalhada e sem omissões, em que se diferenciará o resultado da pesquisa em relação aos resultados assemelhados encontrados nas seguintes fontes de informação. A busca deve ser apresentada por base considerada e, para cada base, deve ser incluída a descrição das palavras chaves utilizadas para realizar a busca.

- Registros de PI no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

- Registros de PI no USPTO (The United States Patent and Trademark Office)

- Produção científica

  - Incluir, minimamente, anais de eventos e congressos relevantes para o setor elétrico e para o tema proposto (CITENEL, SENDI, SNPTEE, CIRED, eventos CIGRÉ e IEEE); periódicos nacionais e internacionais disponíveis em bancos como SCielo, Engeneering Village, Scopus; e teses de doutorado e dissertações de mestrado.

- Banco de P&D da ANEEL

- Leis, normas e regulamentos nacionais e internacionais

  - Nesta seção, incluir regulamentos vigentes e temas em reestruturação, incluindo consultas públicas da Aneel realizadas e previstas na agenda regulatória.

# ANEXO III – Matriz RACI

Documento elaborado durante a formatação do projeto. Note que estas informações são mapeadas e elaboradas durante o preenchimento do plano de projeto.

# ANEXO IV – Demais documentos

- Planilha de requisitos

- Embasamento da avaliação de TRL (ex.: Calculadora de maturidade tecnológica MCTI)

- Planilha de gerenciamento de riscos

- Documentações TI

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a2f370cf-873e-486f-935d-c2a117e14ba6/IEAGuidetoReportingEnergyRDDBudget-ExpenditureStatistics.pdf